SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

**Tim AIR1902**

mGradnja

PRODUCT BACKLOG

Varaždin, 2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Vedran Matišić

Marko Mehkek

Matija Večenaj

Filip Vodopivec

Luka Vuković

mGradnja

Product backlog

Mentor:

Doc. dr. sc. Boris Tomaš

Varaždin, studeni 2017.

Sadržaj

[Popis funkcionalnosti 1](#_Toc24044053)

[TO-DO List 2](#_Toc24044054)

Popis funkcionalnosti

**1. Sprint (14.10.2019.-17.11.2019.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkcionalnost fx** | **Opis** | **Wireframe** |
| Početna stranica | Početna stranica aplikacije mGradnja. Preko početne stranice moguće se pristupiti prijavi ili registraciji na aplikaciju. | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated |
| Registracija | Registracija korisnika u aplikaciju. Korisnik prije samog registriranja može odabrati ulogu – obrtnik ili obični korisnik |  |
| Prijava | Prijava registriranog korisnika u aplikaciju unosom korisničkog imena i lozinke | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated |

TO-DO List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STAVKA** | **PRIORITET** | **TRAJANJE** |
| Izrada projektne dokumentacije | 1 | 2h |
| Izrada Wireframe-ova | 2 | 5h |
| Kreiranje ERA modela | 3 | 2h |
| Izrada baze podataka | 4 | 2h |
| Implementacija početne forme aplikacije | 5 | 20min |
| Implementacija registracije | 6 | 1h |
| Implementacija prijave u aplikaciju | 7 | 30min |